## Slide 1: First Project
2016/6/21

## Slide 2: 开发流程
确定产品 – 仿真时光小屋
需求分析
概要设计
详细设计
实现
测试
PDCA/改版/迭代重构

## Slide 3: 知识储备分工
UI
  Yirong --- 2 weeks
网络http/PHP
  Wenbin --- 2 weeks
数据库Mysql/PHP
  Wenju --- 2 weeks
7.5 开会sync状态

## Slide 4: 下一步安排
建立github
学习
建立时光小屋原型
文档总结上传github

## Slide 5: 计划
知识储备2周– 7.5
开发周期4周 –8.5
  概要设计，定义接口，框架
  详细设计，自己模块更detail设计
  coding
测试周期2周 –8.20
每隔2周开会sync状态，分享

## Slide 6: 新的idea
物业管理APP